**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов на проектирование, строительство, реконструкцию**

**автомобильных дорог общего пользования (за исключением**

**автомобильных дорог федерального значения) с твердым**

**покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих**

**круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог**

**общего пользования, а также на их капитальный ремонт**

**по состоянию на 01.06.2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Протяженность, км | Наименование вида работ | Этапы выполнения работ по объектам |
| 1. | Автомобильная дорога Лопьял - Нуса - Витля в Уржумском муниципальном районе Кировской области | 3,506 | проектирование строительства, строительство | проект реализован |
| 2. | Автомобильная дорога Среднеивкино - Воронье в Верхошижемском районе Кировской области | 7,534 | проектирование капитального ремонта, капитальный ремонт | проект реализован |
| 3. | Автомобильная дорога Зуевка - Октябрьский - Городище Зуевского района Кировской области | 8,4 | проектирование капитального ремонта, капитальный ремонт | проект реализован |
| 4. | Автомобильная дорога Косино - Соколовка - Суна - Мусихи Зуевского района Кировской области | 8,95 | проектирование капитального ремонта, капитальный ремонт | проект находится в стадии реализации, завершение работ по капитальному ремонту объекта  на 2022 год |
| 5. | Автомобильная дорога Вятские Поляны - Кулыги в Вятскополянском районе | 2,73 | проектирование капитального ремонта, капитальный ремонт | проект реализован |
| 6. | Автомобильная дорога Киров - Малмыж - Вятские Поляны - Табеково в Уржумском районе Кировской области, участок от примыкания до деревни Табеково | 2,108 | проектирование капитального ремонта, капитальный ремонт | проект реализован |
| 7. | Автомобильная дорога Киров - Малмыж - Вятские Поляны - Андреевский - Зоткино Уржумского района Кировской области, участок Киров - Малмыж - Вятские Поляны - Андреевский | 5,297 | проектирование капитального ремонта, капитальный ремонт | проектная документация разработана, работы по капитальному ремонту объекта  запланированы на 2022 – 2023 годы |
| 8. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения Вятские Поляны - Новый Бурец | 8,252 | проектирование капитального ремонта, капитальный ремонт | работы по проектированию капитального ремонта объекта завершены, работы по капитальному ремонту объекта  запланированы на 2023 – 2024 годы |
| 9. | Автомобильная дорога Рай - Камешница Оричевского района Кировской области | 1,502 | проектирование капитального ремонта, капитальный ремонт | проектная документация разработана, объект отобран работы по капитальному ремонту объекта  запланированы на 2023 год |
| 10. | Автомобильная дорога Бобино - Вотское в Слободском районе Кировской области | 1,0 | проектирование капитального ремонта, капитальный ремонт | проводятся работы по проектированию капитального ремонта объекта, работы по капитальному ремонту объекта  запланированы на 2024 год |
| 11 | Автомобильная дорога Вискаловщина - Бельтюги в Куменском районе Кировской области» | 4,95235 | проектирование капитального ремонта, капитальный ремонт | объект отобран конкурсной комиссией для проведения работы по капитальному ремонту,  работы по капитальному ремонту объекта запланированы на 2023 год |
| 12. | Автомобильная дорога Октябрьский - Святица Фаленского района Кировской области | 4,85 | проектирование реконструкции | работы по проектированию объекта завершены, работы по реконструкции запланированы на 2023 год за счет средств федерального бюджета |
| 13. | Автомобильная дорога Фаленки - Леваны в Фаленском районе Кировской области | 3,5 | проектирование капитального ремонта, капитальный ремонт | работы по проектированию, по капитальному ремонту объекта запланированы на 2022 год |
| 14. | Автомобильная дорога Осиновица - Курчум Сунского района Кировской области | 6,9 | проектирование капитального ремонта, капитальный ремонт | работы по проектированию, по капитальному ремонту объекта запланированы на 2022 год |
| 15 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения Вятские Поляны – Ершовка | 3,74 | проектирование капитального ремонта, капитальный ремонт | работы по проектированию, по капитальному ремонту объекта не проводились, работы по капитальному ремонту запланированы на 2024 год за счет средств федерального бюджета |
| 16 | Автомобильная дорога Поляки - Русаново - Кленовица муниципальная автомобильная дорога общего пользования местного значения 6 + 650 км 8 + 600 км (по селу Русаново) в Орловском районе Кировской области | 2,0 | проектирование капитального ремонта, капитальный ремонт | работы по проектированию, по капитальному ремонту объекта не проводились, работы по капитальному ремонту запланированы на 2024 год за счет средств федерального бюджета |
| 17 | Участок автомобильной дороги, соединяющей пгт Уни и с. Елгань с 18 км + 900 м по 21 км + 700 м в Унинском районе Кировской области» | 2,8 | проектирование капитального ремонта, капитальный ремонт | работы по проектированию, по капитальному ремонту объекта не проводились, работы по капитальному ремонту запланированы на 2024 год за счет средств федерального бюджета |
| 18 | Автомобильная дорога Талица - Верхосунье в Фаленском районе Кировской области | 12 | проектирование капитального ремонта, капитальный ремонт | работы по проектированию, по капитальному ремонту объекта не проводились |
| 19 | Участок (км 0 + 000 - км 1 + 900) автомобильной дороги Павлово - Иж - Турусиново в Пижанском районе Кировской области | 1,9 | проектирование капитального ремонта, капитальный ремонт | работы по проектированию, по капитальному ремонту объекта не проводились |
| 20 | Автомобильная дорога Вихарево - Пестерево в Кильмезском районе Кировской области | 13 | проектирование капитального ремонта, капитальный ремонт | работы по проектированию, по капитальному ремонту объекта не проводились |
| 21 | Автомобильная дорога Новая Тушка - Старая Тушка - Кинерь в Малмыжском районе Кировской области | 11,6 | проектирование капитального ремонта, капитальный ремонт | работы по проектированию, по капитальному ремонту объекта не проводились |
| 22 | Автомобильная дорога общего назначения местного значения Яранск - Санчурск - Кричей в Санчурском районе Кировской области» | 1,1 | проектирование капитального ремонта, капитальный ремонт | работы по проектированию, по капитальному ремонту объекта не проводились |

\_\_\_\_\_\_\_