**ПАСПОРТ
 ведомственного проекта
«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы Российской Федерации | Комплексное развитие сельских территорий |
| Краткое наименование проекта | Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2020 – 31.12.2025 |
| Куратор проекта | Д.Н. Патрушев - Министр сельского хозяйства Российской Федерации |
| Функциональный заказчик | Д.Н. Патрушев - Министр сельского хозяйства Российской Федерации  |
| Руководитель проекта | О.Н. Лут - Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации  |
| Администратор проекта | М.В. Боровой – директор Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта  | *Исполнитель:*Министерство сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут - Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации*Соисполнитель:*-  |

2. Содержание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта: | обеспечение объема ввода (приобретения) не менее 2,34 млн. кв. метров жилья для 25,5 тысяч семей, проживающих и работающих на сельских территориях;обеспечение объема ввода не менее 189,67 тыс. кв. метров жилых домов, построенных с использованием деревянного домостроения;улучшение жилищных условий 201 тыс. семей, проживающих на сельских территория, путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3% годовых;повышение уровня благоустройства не менее 424,3 тысяч сельских домовладений;обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство не менее 1317 площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |
| Показатели проекта и их значения по годам |
| № п/п, наименование показателя | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение(2017 год) | Период, год |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Ввод (приобретение) жилых помещений(жилых домов) для граждан, проживающихна сельских территориях, тыс. кв. метров | основной | 565,3 | 314,9 | 210,8 | 151,6 | 72,6 | 69,6 | 66,6 |
| 2. Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях, тыс. кв. метров | основной | 0 | 235,8 | 316,9 | 303,8 | 207,8 | 199,1 | 190,7 |
| 3. Ввод жилых домов, построенных с использованием деревянного домостроения, тыс. кв. метров | показатель второго уровня | 0 | 39,32 | 42,23 | 37,96 | 24,41 | 23,39 | 22,36 |
| 4. Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях, тыс. ед. | основной | 0 | 25 | 33 | 35 | 35 | 36 | 37 |
| 5. Количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений, тыс. семей  | основной | 0 | 50,7 | 75,6 | 84,5 | 84,5 | 64,5 | 64,5 |
| 6. Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, ед. | основной | 18 | 42 | 220 | 280 | 260 | 265 | 250 |

|  |
| --- |
| **Результаты проекта** |
| **В рамках реализации ведомственного проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства** **домовладений »:** 1. Построить (приобрести) 886,1 тыс. кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья для 12,3 тыс. граждан, проживающих и работающих на сельских территориях2. Построить 1454,1 тыс. кв. м жилья по социальному найму для 13,2 тыс. граждан, проживающих и работающих на сельских территориях3. Построить 189,67 тыс. кв. метров жилых домов с использованием деревянного домостроения4. Обеспечить не менее 201 тыс. семей доступным жильем на сельских территориях с использованием ипотечного кредитования5. Повысить уровень благоустройства не менее 424,3 тыс. домовладений, расположенных на сельских территориях6. Создать условия для строительства жилья в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, обеспечив объектами инженерной инфраструктуры и благоустройством 1 317 площадок под компактную жилищную застройку |

3. Этапы и контрольные точки

| **№ п/п** | **Наименование** | **Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/****контрольная точка показателя)** | **Срок** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (далее – Правила 1) | Контрольная точка результата | 15.01.2020 |
| 2. | Утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения (далее – Правила 2) | Контрольная точка результата | 15.01.2020 |
| 3. | Утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (далее – Правила 3) | Контрольная точка результата | 15.01.2020 |
| 4. | Утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам, проживающим на сельских территориях или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях (далее – Правила 4) | Контрольная точка результата | 15.01.2020 |
| 5. | Утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным потребительским кредитам (займам), предоставленным гражданам, проживающим на сельских территориях на обеспечение домовладений инженерными коммуникациями (далее – Правила 5) | Контрольная точка результата | 15.01.2020 |
| 6. | Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2020 год в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 | Контрольная точка результата | 15.01.2020 |
| 7. | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2020 году мероприятий в соответствии с Правилами 1,2,3 | Контрольная точка результата | 15.02.2020 |
| 8. | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными банками о предоставлении субсидий на реализацию в 2020 году мероприятий в соответствии с Правилами 3,4 | Контрольная точка результата | 15.02.2020 |
| 9. | В соответствии с Правилами 4,5 осуществлен отбор уполномоченных банков на предоставление субсидий  | Контрольная точка результата | 01.05.2020 |
| 10. | В соответствии с Правилами 4,5 сформирован прогноз кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации на 2021 год | Контрольная точка результата | 01.07.2020 |
| 11. | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2020 году | Контрольная точка результата | 10.07.2020 |
| 12. | В соответствии с Правилами 1,2,3 осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации | Контрольная точка результата | 01.08.2020 |
| 13. | Представлены отчеты об использовании субсидий на реализацию мероприятий в 2020 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 за I полугодие | Контрольная точка результата | 15.08.2020 |
| 14. | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2020 году | Контрольная точка результата | 10.10.2020 |
| 15. | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2020 году | Контрольная точка результата | 10.12.2020 |
| 16. | Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2021 год в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 | Контрольная точка результата | 15.01.2021 |
| 17. | Представлены отчеты о реализации мероприятий в 2020 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 | Контрольная точка результата | 01.02.2021 |
| 18. | В 2020 году:Построено (приобрести) 314,9 тыс. кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья Построено 235,8 тыс. кв. м жилья по социальному найму Построено 39,32 тыс. кв. метров жилых домов с использованием деревянного домостроенияПредоставлено 25 тыс. ипотечных кредитовПовышен уровень благоустройства 50,7 тыс. домовладенийРеализовано 42 проекта по обустройству площадок под компактную жилищную застройку | Контрольная точка результата | 01.02.2021 |
| 19. | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2021 году мероприятий в соответствии с Правилами 1,2,3 | Контрольная точка результата | 15.02.2021 |
| 20. | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными банками о предоставлении субсидий на реализацию в 2021 году мероприятий в соответствии с Правилами 3,4 | Контрольная точка результата | 15.02.2021 |
| 21. | В соответствии с Правилами 4,5 сформирован прогноз кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации на 2022 год | Контрольная точка результата | 01.07.2021 |
| 22. | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2021 году | Контрольная точка результата | 10.07.2021 |
| 23. | В соответствии с Правилами 1,2,3 осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации | Контрольная точка результата | 01.08.2021 |
| 24. | Представлены отчеты об использовании субсидий на реализацию мероприятий в 2021 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 за I полугодие | Контрольная точка результата | 15.08.2021 |
| 25. | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2021 году | Контрольная точка результата | 10.10.2021 |
| 26. | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2021 году | Контрольная точка результата | 10.12.2021 |
| 27. | Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2022 год в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 | Контрольная точка результата | 15.01.2022 |
| 28. | Представлены отчеты о реализации мероприятий в 2021 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 | Контрольная точка результата | 01.02.2022 |
| 29. | В 2021 году:Построено (приобрести) 210,8 тыс. кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья Построено 316,9 тыс. кв. м жилья по социальному найму Построено 42,23 тыс. кв. метров жилых домов с использованием деревянного домостроенияПредоставлено 33 тыс. ипотечных кредитовПовышен уровень благоустройства 75,6 тыс. домовладенийРеализовано 220 проектов по обустройству площадок под компактную жилищную застройку | Контрольная точка результата | 01.02.2022 |
| 30. | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2022 году мероприятий в соответствии с Правилами 1,2,3 | Контрольная точка результата | 15.02.2022 |
| 31. | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными банками о предоставлении субсидий на реализацию в 2022 году мероприятий в соответствии с Правилами 3,4 | Контрольная точка результата | 15.02.2022 |
| 32. | В соответствии с Правилами 4,5 сформирован прогноз кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации на 2023 год | Контрольная точка результата | 01.07.2022 |
| 33. | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2022 году | Контрольная точка результата | 10.07.2022 |
| 34. | В соответствии с Правилами 1,2,3 осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2023 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации | Контрольная точка результата | 01.08.2022 |
| 35. | Представлены отчеты об использовании субсидий на реализацию мероприятий в 2022 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 за I полугодие | Контрольная точка результата | 15.08.2022 |
| 36. | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2022 году | Контрольная точка результата | 10.10.2022 |
| 37. | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2022 году | Контрольная точка результата | 10.12.2022 |
| 38. | Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2023 год в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 | Контрольная точка результата | 15.01.2023 |
| 39. | Представлены отчеты о реализации мероприятий в 2022 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 | Контрольная точка результата | 01.02.2023 |
| 40. | В 2022 году:Построено (приобрести) 151,6 тыс. кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья Построено 303,8 тыс. кв. м жилья по социальному найму Построено 37,96 тыс. кв. метров жилых домов с использованием деревянного домостроенияПредоставлено 35 тыс. ипотечных кредитовПовышен уровень благоустройства 84,5 тыс. домовладенийРеализовано 280 проектов по обустройству площадок под компактную жилищную застройку | Контрольная точка результата | 01.02.2023 |
| 41. | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2023 году мероприятий в соответствии с Правилами 1,2,3 | Контрольная точка результата | 15.02.2023 |
| 42. | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными банками о предоставлении субсидий на реализацию в 2023 году мероприятий в соответствии с Правилами 3,4 | Контрольная точка результата | 15.02.2023 |
| 43. | В соответствии с Правилами 4,5 сформирован прогноз кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации на 2024 год | Контрольная точка результата | 01.07.2023 |
| 44. | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2023 году | Контрольная точка результата | 10.07.2023 |
| 45. | В соответствии с Правилами 1,2,3 осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2024 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации | Контрольная точка результата | 01.08.2023 |
| 46. | Представлены отчеты об использовании субсидий на реализацию мероприятий в 2023 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 за I полугодие | Контрольная точка результата | 15.08.2023 |
| 47. | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2023 году | Контрольная точка результата | 10.10.2023 |
| 48. | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2023 году | Контрольная точка результата | 10.12.2023 |
| 49. | Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2024 год в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 | Контрольная точка результата | 15.01.2024 |
| 50. | Представлены отчеты о реализации мероприятий в 2023 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 | Контрольная точка результата | 01.02.2024 |
| 51. | В 2023 году:Построено (приобрести) 72,6 тыс. кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья Построено 207,8 тыс. кв. м жилья по социальному найму Построено 24,41 тыс. кв. метров жилых домов с использованием деревянного домостроенияПредоставлено 35 тыс. ипотечных кредитовПовышен уровень благоустройства 84,5 тыс. домовладенийРеализовано 260 проектов по обустройству площадок под компактную жилищную застройку | Контрольная точка результата | 01.02.2024 |
| 52. | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2024 году мероприятий в соответствии с Правилами 1,2,3 | Контрольная точка результата | 15.02.2024 |
| 53. | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными банками о предоставлении субсидий на реализацию в 2024 году мероприятий в соответствии с Правилами 3,4 | Контрольная точка результата | 15.02.2024 |
| 54. | В соответствии с Правилами 4,5 сформирован прогноз кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации на 2025 год | Контрольная точка результата | 01.07.2024 |
| 55. | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2024 году | Контрольная точка результата | 10.07.2024 |
| 56. | В соответствии с Правилами 1,2,3 осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2025 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации | Контрольная точка результата | 01.08.2024 |
| 57. | Представлены отчеты об использовании субсидий на реализацию мероприятий в 2024 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 за I полугодие | Контрольная точка результата | 15.08.2024 |
| 58. | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2024 году | Контрольная точка результата | 10.10.2024 |
| 59. | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2024 году | Контрольная точка результата | 10.12.2024 |
| 60. | Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2025 год в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 | Контрольная точка результата | 15.01.2025 |
| 61. | Представлены отчеты о реализации мероприятий в 2024 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 | Контрольная точка результата | 01.02.2025 |
| 62. | В 2024 году:Построено (приобрести) 69,6 тыс. кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья Построено 199,1 тыс. кв. м жилья по социальному найму Построено 23,39 тыс. кв. метров жилых домов с использованием деревянного домостроенияПредоставлено 36 тыс. ипотечных кредитовПовышен уровень благоустройства 64,5 тыс. домовладенийРеализовано 265 проектов по обустройству площадок под компактную жилищную застройку | Контрольная точка результата | 01.02.2025 |
| 63. | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2025 году мероприятий в соответствии с Правилами 1,2,3 | Контрольная точка результата | 15.02.2025 |
| 64. | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными банками о предоставлении субсидий на реализацию в 2025 году мероприятий в соответствии с Правилами 3,4 | Контрольная точка результата | 15.02.2025 |
| 65. | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2025 году | Контрольная точка результата | 10.07.2025 |
| 66. | Представлены отчеты об использовании субсидий на реализацию мероприятий в 2025 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 за I полугодие | Контрольная точка результата | 15.08.2025 |
| 67. | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2025 году | Контрольная точка результата | 10.10.2025 |
| 68. | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2025 году | Контрольная точка результата | 10.12.2025 |
| 69. | Представлены отчеты о реализации мероприятий в 2025 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 | Контрольная точка результата | 01.02.2026 |
| 70. | В 2025 году:Построено (приобрести) 66,6 тыс. кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья Построено 190,7 тыс. кв. м жилья по социальному найму Построено 22,36 тыс. кв. метров жилых домов с использованием деревянного домостроенияПредоставлено 37 тыс. ипотечных кредитовПовышен уровень благоустройства 64,5 тыс. домовладенийРеализовано 250 проектов по обустройству площадок под компактную жилищную застройку | Контрольная точка результата | 01.02.2026 |
| 71. | **Проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)** | **Завершение этапа** | **31.12.2025** |

4. Бюджет ведомственного проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Год реализации | Всего |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | 19 083 593,7 | 36 421 581,9 | 47 294 272,5 | 49 220 025,6 | 56 030 143,8 | 62 108 225,5 | 270 157 843,0 |
| Консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации | 4 665 002,0 | 8 393 081,9 | 11 512 523,4 | 13 312 999,3 | 15 949 406,1 | 18 536 577,7 | 72 369 590,4 |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники*,* тыс. руб. | 96 137 630,7 | 126 934 146,3 | 135 034 146,3 | 119 974 390,2 | 117 774 390,2 | 120 574 390,2 | 716 429 093,9 |
| Итого | 119 886 226,4 | 171 748 810,1 | 193 840 942,2 | 182 507 415,1 | 189 753 940,1 | 201 219 193,4 | 1 058 956 527,3 |

5. Ключевые риски и возможности

| **№ п/п** | **Наименование риска/возможности** | **Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности** |
| --- | --- | --- |
|  | **Ключевые риски:** |  |
| 1. | Невыполнение показателей ведомственного проекта в связи с нарушением сроков ввода (приобретения) жилых помещений (жилых домов) и благоустройства сельских домовладений.Нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятий Программы условий государственных (муниципальных) контрактов | Мониторинг хода реализации мероприятий ведомственного проекта; проведение совещаний с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений; мониторинг и контроль исполнения условий государственных (муниципальных) контрактов |
| 2. | Несвоевременное заключение субъектами Российской Федерации государственных (муниципальных) контрактов с исполнителями мероприятий ведомственного проекта и подрядными организациями на строительство жилья по социальному найму | Мониторинг соблюдения субъектами Российской Федерации графика выполнения мероприятий по строительству жилья по социальному найму |
| 3. | Отсутствие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации в размере, достаточном для обеспечения предельного уровня софинансирования расходного обязательства на предоставление субсидии из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий ведомственного проекта | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий ведомственного проекта с субъектом Российской Федерации только при условии наличия в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на софинансирование соответствующего мероприятия ведомственного проекта |
|  | **Ключевые возможности:** |  |
| 1. | Создание комфортных условий жизнедеятельности, удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, повышение уровня благоустройства сельских домовладений объектами инженерной инфраструктуры | Доведение до граждан, проживающих на сельских территориях, информации о принципах реализации Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий, ее целях и задачах |

6. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | Национальный проект «Жилье и городская среда», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) |
| Формальные основания для инициации | Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» |