ПРОЕКТ

**ПАСПОРТ
 ведомственного проекта
«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Государственной программы Российской Федерации | Комплексное развитие сельских территорий |
| Краткое наименование проекта | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2020 – 31.12.2025 |
| Куратор проекта | Д.Н. Патрушев – Министр сельского хозяйства Российской Федерации  |
| Функциональный заказчик | Д.Н. Патрушев – Министр сельского хозяйства Российской Федерации  |
| Руководитель проекта | О.Н. Лут – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации |
| Администратор проекта  | М.В. Боровой – директор Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | ***Исполнители:***Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. О.Н. Лут – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации ***Соисполнители (ответственные за достижение результата проекта):***Федеральное дорожное агентство. И.В. Костюченко – заместитель Руководителя Федерального дорожного агентства  |

2. Содержание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта: | 1. Обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 2,58 тыс. км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции  |
| Показатели проекта и их значения по годам |
| № п/п, наименование показателя | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение(2017 год) | Период, год |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции,тыс. километров | основной | 0,69 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |

|  |
| --- |
| **Результаты проекта** |
| **В рамках реализации ведомственного проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»:**1. Обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 2,58 тыс. км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции |

3. Этапы и контрольные точки

| **№ п/п** | **Наименование** | **Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/****контрольная точка показателя)** | **Срок** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (далее – Правила)  | Контрольная точка результата | 15.01.2020 |
|  | Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации в соответствии с Правилами на 2020 год | Контрольная точка результата | 15.01.2020 |
|  | Заключены соглашения между Федеральным дорожным агентством и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2020 году мероприятия в соответствии с Правилами  | Контрольная точка результата | 15.02.2020 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2020 году | Контрольная точка результата | 10.07.2020 |
|  | В соответствии с Правилами Федеральным дорожным агентством осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации | Контрольная точка результата | 01.08.2020 |
|  | Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2020 году мероприятия в соответствии с Правилами, в I полугодии | Контрольная точка результата | 15.08.2020 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2020 году | Контрольная точка результата | 10.10.2020 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2020 году | Контрольная точка результата | 10.12.2020 |
|  | Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации в соответствии с Правилами на 2021 год | Контрольная точка результата | 15.01.2021 |
| 1.
 | Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2020 году мероприятия в соответствии с Правилами  | Контрольная точка результата | 01.02.2021 |
|  | Заключены соглашения между Федеральным дорожным агентством и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2021 году мероприятия в соответствии с Правилами | Контрольная точка результата  | 15.02.2021 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2021 году | Контрольная точка результата | 10.07.2021 |
|  | В соответствии с Правилами Федеральным дорожным агентством осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации | Контрольная точка результата | 01.08.2021 |
| 1.
 | Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2021 году мероприятия в соответствии с Правилами, в I полугодии  | Контрольная точка результата | 15.08.2021 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2021 году | Контрольная точка результата | 10.10.2021 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2021 году | Контрольная точка результата | 10.12.2021 |
|  | Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации в соответствии с Правилами на 2022 год | Контрольная точка результата | 15.01.2022 |
|  | Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2021 году мероприятия в соответствии с Правилами  | Контрольная точка результата | 01.02.2022 |
|  | Заключены соглашения между Федеральным дорожным агентством и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2022 году мероприятия в соответствии с Правилами | Контрольная точка результата  | 15.02.2022 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2022 году | Контрольная точка результата | 10.07.2022 |
|  | В соответствии с Правилами Федеральным дорожным агентством осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2023 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации | Контрольная точка результата | 01.08.2022 |
|  | Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2022 году мероприятия в соответствии с Правилами, в I полугодии | Контрольная точка результата | 15.08.2022 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2022 году | Контрольная точка результата | 10.10.2022 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2022 году | Контрольная точка результата | 10.12.2022 |
|  | Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации в соответствии с Правилами на 2023 год | Контрольная точка результата | 15.01.2023 |
| 1. 2.
 | Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2022 году мероприятия в соответствии с Правилами  | Контрольная точка результата | 01.02.2023 |
| 1. 2.
 | Заключены соглашения между Федеральным дорожным агентством и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2023 году мероприятия в соответствии с Правилами  | Контрольная точка результата  | 15.02.2023 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2023 году | Контрольная точка результата | 10.07.2023 |
| 1. 31.
 | В соответствии с Правилами Федеральным дорожным агентством осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2024 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации | Контрольная точка результата | 01.08.2023 |
| 1. 2.
 | Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2023 году мероприятия в соответствии с Правилами, в I полугодии  | Контрольная точка результата | 15.08.2023 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2023 году | Контрольная точка результата | 10.10.2023 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2023 году | Контрольная точка результата | 10.12.2023 |
| 1. 3
 | Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации в соответствии с Правилами на 2024 год | Контрольная точка результата | 15.01.2024 |
| 1. 3.
 | Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2023 году мероприятия в соответствии с Правилами | Контрольная точка результата  | 01.02.2024 |
| 1. 33.
 | Заключены соглашения между Федеральным дорожным агентством и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2024 году мероприятия в соответствии с Правилами | Контрольная точка результата  | 15.02.2024 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2024 году | Контрольная точка результата | 10.07.2024 |
| 1. 36.
 | В соответствии с Правилами Федеральным дорожным агентством осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2025 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации | Контрольная точка результата | 01.08.2024 |
| 1. 34.
 | Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2024 году мероприятия в соответствии с Правилами, в I полугодии  | Контрольная точка результата | 15.08.2024 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2024 году | Контрольная точка результата | 10.10.2024 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2024 году | Контрольная точка результата | 10.12.2024 |
| 1. 37.
 | Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации в соответствии с Правилами на 2025 год | Контрольная точка результата | 15.01.2025 |
|  | Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2024 году мероприятия в соответствии с Правилами  | Контрольная точка результата | 01.02.2025 |
| 1. 38.
 | Заключены соглашения между Федеральным дорожным агентством и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2025 году мероприятия в соответствии с Правилами | Контрольная точка результата  | 15.02.2025 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2025 году | Контрольная точка результата | 10.07.2025 |
| 1. 3.
 | Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию мероприятия в 2025 году мероприятия в соответствии с Правилами, в I полугодии  | Контрольная точка результата | 15.08.2025 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2025 году | Контрольная точка результата | 10.10.2025 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2025 году | Контрольная точка результата | 10.12.2025 |
| 1. 40.
 | Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2025 году мероприятия в соответствии с Правилами  | Контрольная точка результата  | 01.02.2026 |
|  | **Проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)** | **Завершение этапа** | **31.12.2025** |

4. Бюджет ведомственного проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Год реализации | Всего |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | 9 728 100,0 | 10 127 000,0 | 10 562 461,0 | 11 027 209,3 | 11 512 406,5 | 12 018 952,4 | 64 976 129.2 |
| Консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации | 3 478 206,8 | 3 620 813,3 | 3 776 508,2 | 3 942 674,6 | 4 116 152,3 | 4 297 263,0 | 23 231 618.2 |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники*,* тыс. руб. | 269 516,5 | 280 566,7 | 292 631,0 | 305 506,8 | 318 949,1 | 332 982,9 | 1 800 153.0 |
| Итого | 13 475 823,3 | 14 028 380,0 | 14 631 600,2 | 15 275 390,7 | 15 947 507,9 | 16 649 198,3 | 90 007 900.4 |

5. Ключевые риски и возможности

| **№ п/п** | **Наименование риска/возможности** | **Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности** |
| --- | --- | --- |
|  | **Ключевые риски:** |  |
| 1. | Невыполнение показателей ведомственного проекта в связи с нарушением сроков ввода объектов | Мониторинг хода реализации мероприятия ведомственного проекта; проведение совещаний с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода объектов  |
| 2. | Несвоевременное заключение субъектами Российской Федерации государственных (муниципальных) контрактов с исполнителями мероприятия ведомственного проекта и подрядными организациями на строительство объектов  | Мониторинг соблюдения субъектами Российской Федерации графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства  |
| 3. | Отсутствие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации в размере, достаточном для обеспечения предельного уровня софинансирования расходного обязательства на предоставление субсидии из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия ведомственного проекта | Анализ доведения средств федерального бюджета до бюджетополучателей в соответствии с информацией о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых является субсидия |
| 4. | Нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятия ведомственного проекта условий государственных (муниципальных) контрактов  | Мониторинг и контроль исполнения условий государственных контрактов  |
|  | **Ключевые возможности:** |  |
| 1. | Интересы, «привязанные к местности» потребности, инициатива жителей населенных пунктов, органов территориального общественного самоуправления на сельских территориях, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на сельских территориях, коммерческих и некоммерческих объединений жителей поселений, расположенных на сельских территориях, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на сельской территории или в пользу жителей сельских поселений. | Доведение до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о принципах реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», ее целях и задачах. |

6. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | - |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | - |
| Формальные основания для инициации | Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». |